## Slide 1
Universidade do Minho
Processo de Desenvolvimento de Software
Modelo em Espiral
Grupo : Ana Almeida, Bruno Torres, João Mano, Patrícia Rocha
Licenciatura em Engenharia Informática Laboratórios de Informática IV

## Slide 2
Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática Laboratórios de Informática IV
Introdução
Descrição
Prós e Contras
Conclusão

## Slide 3
Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática Laboratórios de Informática IV
Introdução
Proposto num artigo de Barry W. Boehm nos finais da década de 80, é representado por uma espiral em vez de um processo sequencial.
Baseia-se num processo iterativo e incremental, procura introduzir relativamente ao modelo cascata, o conceito de incerteza.

## Slide 4
Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática Laboratórios de Informática IV
Notes: Esta é a espiral do processo, divide-se em 4 fases:
  Definição de objetivos;
  Identificar e avaliar riscos;
  Desenvolvimento e validação;
  Planeamento da próxima iteração (se houver).

## Slide 5
Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática Laboratórios de Informática IV
Descrição
Combina características do Modelo em Cascata com uma abordagem de prototipagem
Mais indicado para projectos de larga escala, dispendiosos e/ou complexos Foca-se na necessidade de iterar para controlar riscos 1. Definição dos requisitos com o maior detalhe possível 2. Concepção de um primeiro “desenho” do sistema. 3. Um primeiro protótipo é construido a partir do passo anterior 4. Desenvolvimento de um segundo protótipo a partir do primeiro (este passo é iterado até o cliente estar satisfeito): Avaliação do protótipo anterior (pontos fortes e fracos, riscos) Definição de requisitos para o novo protótipo Planeamento e conceção do novo prtótipo Construção e teste do novo protótipo O produto final é construído a partir do protótipo final e, depois de avaliado e testado, entra em produção. O cliente pode optar por abortar o projecto se considerar o risco de desenvolver o produto demasiado alto. Custo de desenvolvimento, custo de operação, qualquer outro factor relevante para a obtenção de um produto satisfatório

## Slide 6
Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática Laboratórios de Informática IV
Prós e Contras

## Slide 7
Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática Laboratórios de Informática IV
Conclusão

## Slide 8
Universidade do Minho
Laboratórios de Informática IV
Processo de Desenvolvimento de Software
Grupo : Bruno Torres, João Mano, Patrícia Rocha
Licenciatura em Engenharia Informática